Fiche technique relative au projet portant sur

« Refonte et maintenance du portail National de l’Emploi Public et de son application mobile »

| 1 | Identification du projet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domaine du projet |  | Administration électronique |  |  | Type du projet |  | Transverse |
| Année de financement |  | 2021 |  | Année de réalisation | 2024 |  |  |
| Coût global du projet |  | 1 396 224.00 |  | Part de FOMAP | 1 396 224.00 |  |  |
| 2 | Identification de département |  |  |  |  |  |  |
| Ministère |  | Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration |  |  |  |  |  |
| Département |  | Réforme de l’Administration |  |  |  |  |  |
| Direction |  | Systèmes d’information |  |  |  |  |  |
| 3 | Contenu du projet |  |  |  |  |  |  |
| Description du projet |  | - Faire évoluer les fonctionnalités du portail et son application mobile en ajoutant de nouveaux modules ; - Répondre aux exigences techniques en matière de sécurité et offrir le maximum de garanties en termes de protection de données ; - Mettre en place un portail fonctionnel, interactif, dynamique, convivial, sobre et répond aux normes d’accessibilité web. |  |  |  |  |  |
| Objectifs du projet |  | Le portail de l'emploi public www.emploi-public.ma vise à : - Permettre de pallier les limites et difficultés de la version actuelle du portail et son application mobile ; - Améliorer l'expérience utilisateur en rendant le portail et son application mobile plus attractif et plus ergonomique ; - La consécration des principes d’équité, d’égalité des chances et de mérite dans l’accès à la fonction publique prévus par la Constitution du Royaume, notamment par son article 31. Et ce, en mettant à la disposition des candidats aux emplois publics toutes les informations ayant trait aux conditions, aux dates et aux lieux de déroulement des concours de recrutement ; - La garantie de la transparence en affichant les listes des candidats retenus, les résultats finaux et les listes d’attente. |  |  |  |  |  |
| Etapes de réalisation du projet |  | N° | Nom de la phase |  |  | Durée de la phase |  |
|  |  | 1 | Cadrage du projet, analyse de l’existant et expression des besoins. |  |  | 2 Mois |  |
|  |  | 2 | Réalisation du portail de l’Emploi Public. |  |  | 5 Mois |  |
|  |  | 3 | Réalisation de l’application mobile de l’Emploi Public. |  |  | 3 Mois |  |
| Résultats attendus |  | Le portail de l'emploi public www.emploi-public.ma vise à atteindre plusieurs résultats, parmi lesquels : - Faciliter l'accès aux emplois publics : Fournir une plateforme électronique permettant aux citoyens de consulter les opportunités d'emploi dans le secteur public. - Améliorer la transparence : Publier les annonces relatives aux postes dans les administrations publiques de manière ouverte et transparente. - Simplifier les démarches de candidature : Faciliter le processus de candidature en ligne, réduisant ainsi la nécessité de se déplacer physiquement dans les administrations. - Encourager la compétitivité : Stimuler la concurrence entre les candidats en offrant une plateforme ouverte pour une compétition équitable. - Fournir des informations actualisées : Afficher régulièrement les postes vacants avec des détails précis sur les conditions et les dates limites • La consécration des principes d’équité, d’égalité des chances et de mérite dans l’accès à la fonction publique prévus par la Constitution du Royaume, notamment par son article 31. Et ce, en mettant à la disposition des candidats aux emplois publics toutes les informations ayant trait aux conditions, aux dates et aux lieux de déroulement des concours de recrutement ; • La garantie de la transparence en affichant les listes des candidats retenus, les résultats finaux et les listes d’attente. |  |  |  |  |  |
| Coordonnées de contact |  | Direction : La fonction Publique Division : de la valorisation des ressources humaines et de la gestion de leurs systèmes Tél : 05 37 67 98 95 |  |  |  |  |  |