Fiche technique relative au projet portant sur

« Dématérialisation de la gestion des documents via un système de gestion électronique des documents (GED)»

| 1 | Identification du projet |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domaine du projet |  | Administration électronique |  |  | Type du projet |  | Sectoriel |  |
| Intitulé du projet |  | Dématérialisation de la gestion des documents via un système de gestion électronique des documents |  |  |  |  |  |  |
| Année de sélection |  | 2018 |  | Année de financement | 2020 |  | Année de réalisation |  |
| Coût global du projet |  | 1.200.000,00 dhs |  | Part de département | 600.000,00 dhs |  | Part de FOMAP | 600.000,00 dhs |
| 2 | Identification de département |  |  |  |  |  |  |  |
| Ministère |  | Ministère de l’Energie des Mines et de l’environnement |  |  |  |  |  |  |
| Département |  | Le Secrétariat d’Etat auprès du Ministre de l’Energie, des Mines et du Développement Durable, chargée du Développement Durable (SEDD) |  |  |  |  |  |  |
| Niveau |  | Concentré |  |  |  |  | Déconcentré |  |
| Direction |  | Toutes les entités centrales et régionales du SEDD |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Contenu du projet |  |  |  |  |  |  |  |
| Description du projet |  | Ce projet consiste à mettre en place un système assurant la gestion de cycle de vie des documents et de travail collaboratif en dématérialisant le cycle de vie des document (création, vérification, approbation, publication, consultation, révision, archivage) A travers la présence exhaustive de tous les workflows de validation et de contrôle des documents produits au sein du SEDD |  |  |  |  |  |  |
| Objectifs du projet |  | - Renforcer la rationalisation des flux d’information ; - Optimiser les coûts grâce à la réduction de l’utilisation des supports papier ; - Accélérer le traitement et l’étude des dossiers. |  |  |  |  |  |  |
| Etapes de réalisation du projet |  | N° | Nom de la phase |  |  | Durée de la phase |  |  |
|  |  | 1 | Analyse et diagnostic du processus actuel de gestion des documents du SEDD |  |  | 2 mois |  |  |
|  |  | 2 | Conception du système de GED |  |  | 3 mois |  |  |
|  |  | 3 | Paramétrage et intégration du système de GED |  |  | 2 mois |  |  |
|  |  | 4 | Déploiement du système de GED et accompagnement des utilisateurs |  |  | 3 mois |  |  |
| Résultats attendus |  | - Analyse et diagnostic du processus de gestion des documents du SEDD ; - Système GED conçu ; - Système GED intégré ; - Système de GED déployé et utilisé par tous les collaborateurs. |  |  |  |  |  |  |
| Coordonnées de contact |  | Jaouad MHAMDI : Chef du Service Sécurité des Systèmes d’Information Tél : 0671809904 E-mail : mhamdi@environnement.gov.ma Sara LAHRECH : Cadre au Service de Gestion et Maintenance du Système Informatique Tél : 0688585905 E-mail : lahrech@environnement.gov.ma |  |  |  |  |  |  |