Fiche technique relative au projet portant sur

« La mise en place d’un système National d’Information sur l’Eau »

Fiche technique relative au projet portant sur

« La mise en place d’un système National d’Information sur l’Eau »

| 1 | Identification du projet |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domaine du projet |  | Administration électronique |  |  | Type du projet | Sectoriel |  |  |
| Intitulé du projet |  | La mise en place d’un système National d’Information sur l’Eau |  |  |  |  |  |  |
| Année de sélection |  | 2008 |  | Année de financement |  | Année de réalisation |  |  |
| Coût global du projet |  | 2 436 000,00 dhs |  | Part de département | 1 218.000,00 dhs | Part de FOMAP |  | 1 218 000,00 dhs |
| 2 | Identification de département |  |  |  |  |  |  |  |
| Ministère |  | Ministère de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau |  |  |  |  |  |  |
| Département |  | Secrétariat d'État chargé de l'Eau |  |  |  |  |  |  |
| Niveau |  | Concentré |  |  |  | Déconcentré |  |  |
| Direction |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Contenu du projet |  |  |  |  |  |  |  |
| Description du projet |  | Etude d’actualisation du référentiel du système national d’information sur l’eau et mise en œuvre du système au profit du Ministère Délégué Chargé de l’Eau. |  |  |  |  |  |  |
| Objectifs du projet |  | - Faciliter le partage des informations sur l’eau ; - Optimiser la gestion participative de ressources en eau ; - Assurer une réaction rapide en cas de risques ; - Mettre à disposition des informations pour les usagers ; - Impliquer et sensibiliser le grand public. |  |  |  |  |  |  |
| Etapes de réalisation du projet |  | N° | Nom de la phase |  |  |  | Durée de la phase |  |
|  |  | 1 | Etude de l’existant et actualisation du référentiel |  |  |  | 3 mois |  |
|  |  | 2 | Spécification détaillée |  |  |  | 2mois |  |
|  |  | 3 | Mise en œuvre du système |  |  |  | 8 mois |  |
|  |  | 4 | Alimentation du référentiel de base |  |  |  | 2mois |  |
|  |  | 5 | Test, déploiement et transfert de compétences |  |  |  | 5 mois |  |
| Résultats attendus |  | - Amélioration du rendement de l'Administration ; - Développement des outils pour la sauvegarde du patrimoine du Maroc en eau. |  |  |  |  |  |  |
| Coordonnées de contact |  |  |  |  |  |  |  |  |